VERSION TECNICA MVP

Chatbot profesional y escalable para VA Decoraciones

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Chatbot de atencion, captura y cotizacion inicial para VA Decoraciones. |
| Objetivo comercial | Usarlo como primer caso real, referencia y base reutilizable para futuros clientes. |
| Opcion recomendada | Arquitectura profesional y escalable: Next.js, Node.js, Supabase, WhatsApp Cloud API y OpenAI API. |
| Estrategia | Construir paso a paso: primero flujo y datos, despues prototipo, luego WhatsApp, y finalmente panel. |
| Recomendacion principal Conviene construir este proyecto como un producto base reutilizable, no como un desarrollo aislado. VA Decoraciones sera el primer caso, pero la estructura debe permitir cambiar negocio, servicios, politicas y preguntas frecuentes sin reprogramar todo. |  |

# 1. Objetivo tecnico

Construir un chatbot MVP que atienda mensajes desde WhatsApp, Facebook e Instagram, responda dudas frecuentes, recopile datos para cotizacion, clasifique solicitudes y canalice prospectos listos para revision humana.

El sistema debe quedar preparado para reutilizarse en otros negocios que reciben prospectos por redes sociales y cotizan servicios personalizados.

# 2. Alcance del MVP

Chatbot con flujo guiado para recopilar datos del evento.

Base de conocimiento editable para preguntas frecuentes y politicas.

Clasificacion de solicitud: sencilla, mediana o grande/personalizada.

Registro automatico de prospectos.

Notificacion interna cuando un prospecto requiera revision humana.

Mensajes con tono amable y casual.

Estructura preparada para cambiar configuracion por cliente.

El MVP no debe incluir pagos automaticos, agenda compleja, facturacion, panel avanzado ni cotizaciones finales totalmente automaticas.

# 3. Opcion profesional y escalable sugerida

| Componente | Tecnologia recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend / panel | Next.js | Permite crear un panel web moderno para prospectos, configuracion y seguimiento. |
| Backend | Node.js con NestJS o API Routes controladas | Da estructura profesional para webhooks, reglas, servicios y crecimiento. |
| Base de datos | Supabase PostgreSQL | Escalable, accesible, con autenticacion futura y buen panel de administracion. |
| Canal inicial | WhatsApp Cloud API | Canal principal de cierre y mejor base para vender el servicio a otros clientes. |
| Canales futuros | Facebook Messenger e Instagram DM | Se agregan despues de validar el flujo en WhatsApp. |
| IA | OpenAI API | Apoya interpretacion, FAQs, resumen y clasificacion sin inventar precios. |
| Hosting | Vercel + Supabase | Facil despliegue, bajo mantenimiento y buena presentacion profesional. |
| Notificaciones | WhatsApp interno, correo o Telegram | Aviso rapido cuando un prospecto ya esta calificado. |

# 4. Arquitectura general

Cliente envia mensaje por WhatsApp, Facebook o Instagram.

El proveedor de mensajeria envia el mensaje al webhook del backend.

El backend identifica negocio, canal, usuario y conversacion activa.

El motor de flujo decide la siguiente pregunta o respuesta.

La base de conocimiento resuelve preguntas frecuentes.

El modulo de clasificacion determina si la solicitud es sencilla, mediana, grande o requiere humano.

El sistema guarda el prospecto y los mensajes.

Cuando corresponde, envia una notificacion para seguimiento humano.

# 5. Modulos del sistema

| Modulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Recepcion de mensajes | Recibir mensajes entrantes, identificar canal y usuario, y enviarlos al motor del chatbot. |
| Motor de flujo | Controlar estados de conversacion y decidir que pregunta sigue. |
| Base de conocimiento | Guardar servicios, politicas, FAQs, tono y mensajes por negocio. |
| Clasificador | Determinar categoria de decoracion y detectar si requiere revision humana. |
| Prospectos | Guardar datos capturados y estado comercial del lead. |
| Conversaciones | Guardar estado, historial y ultimo mensaje. |
| Notificaciones | Avisar al equipo cuando haya prospectos listos para cotizacion. |
| Panel futuro | Consultar prospectos, editar base de conocimiento y dar seguimiento. |

# 6. Estados conversacionales

| Estado | Proposito |
| --- | --- |
| inicio | Saludar y explicar que el bot ayudara a cotizar. |
| esperando_tipo_evento | Detectar tipo de evento. |
| esperando_tipo_decoracion | Identificar servicio solicitado. |
| esperando_fecha | Guardar fecha y validar regla de 15 dias. |
| esperando_zona | Identificar si requiere traslado fuera de Escobedo. |
| esperando_lugar | Registrar donde se hara el montaje. |
| esperando_tamano | Clasificar tamanio aproximado. |
| esperando_tematica | Capturar colores, tema o referencia. |
| esperando_presupuesto | Registrar presupuesto aproximado si existe. |
| resumen_cotizacion | Mostrar resumen y preparar seguimiento. |
| requiere_humano | Canalizar para revision humana. |
| cerrado | Finalizar flujo cuando ya se capturo la solicitud. |

# 7. Modelo de datos recomendado

## Tablas principales

| Tabla | Campos clave |
| --- | --- |
| businesses | id, name, base_city, tone, starting_price, deposit_percentage, reservation_days, transfer_policy, payment_methods, created_at. |
| channels | id, business_id, type, external_id, active. |
| leads | id, business_id, channel, customer_name, customer_phone, event_type, event_date, event_zone, decoration_type, budget, status. |
| conversations | id, business_id, lead_id, channel, external_conversation_id, current_state, status, last_message_at. |
| messages | id, conversation_id, sender, message_text, message_type, created_at. |
| knowledge_base | id, business_id, category, question, answer, active. |

## Estados del prospecto

nuevo

recopilando_datos

listo_para_revision

cotizado

apartado

perdido

cerrado

# 8. Reglas de escalamiento humano

El bot debe pasar la conversacion a revision humana cuando:

El cliente quiera apartar fecha.

El cliente pida precio final.

El evento sea en menos de 15 dias.

El cliente envie foto de referencia.

La decoracion sea grande o muy personalizada.

Pregunte por disponibilidad exacta.

Quiera negociar precio.

Pregunte detalles de tarjeta o anticipo.

Solicite hablar con una persona.

Tenga queja o situacion especial.

Mensaje de escalamiento Gracias, ya tenemos la informacion principal. En breve revisaran tu cotizacion y te atenderan para darte mas detalle sobre precio, disponibilidad y logistica.

# 9. Uso controlado de IA

| Si usar IA para | No usar IA para |
| --- | --- |
| Entender respuestas abiertas. | Inventar precios. |
| Detectar tipo de evento. | Confirmar disponibilidad. |
| Clasificar tipo de decoracion. | Aceptar pagos. |
| Responder FAQs con informacion autorizada. | Prometer fechas. |
| Mejorar tono de respuesta. | Dar descuentos. |
| Resumir conversacion para seguimiento. | Modificar politicas del negocio. |

# 10. Prompt base del asistente

Prompt inicial Eres el asistente virtual de VA Decoraciones, un negocio de decoracion con globos ubicado en General Escobedo. Tu tono debe ser amable, casual y claro. Tu objetivo es ayudar al cliente a cotizar su decoracion, recopilar datos del evento y resolver dudas frecuentes. Las decoraciones comienzan desde $1,800 MXN. El precio final depende del tamanio, complejidad, tematica, zona y logistica. Para apartar fecha se requiere el 50% de anticipo. Se recomienda reservar con al menos 15 dias de anticipacion. Fuera de Escobedo, el traslado se calcula segun kilometros recorridos. Se aceptan transferencia, efectivo, deposito y tarjeta. No confirmes disponibilidad exacta, no des precio final si faltan datos y no menciones nombres personales.

# 11. Plan tecnico paso a paso

| Paso | Actividad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear base de conocimiento de VA Decoraciones. | Servicios, FAQs, politicas, reglas y tono documentados. |
| 2 | Definir flujo conversacional final. | Estados, preguntas y respuestas listas para prototipo. |
| 3 | Crear modelo de datos en Supabase. | Tablas para negocios, leads, conversaciones, mensajes y conocimiento. |
| 4 | Construir backend inicial. | Webhook, motor de flujo, guardado de prospectos y clasificador. |
| 5 | Crear prototipo local. | Conversacion simulada sin conectar aun WhatsApp. |
| 6 | Agregar WhatsApp Cloud API. | Recepcion y envio real de mensajes. |
| 7 | Probar con VA Decoraciones. | Ajustes reales de tono, preguntas frecuentes y escalamiento. |
| 8 | Crear panel basico. | Vista de prospectos y estados comerciales. |
| 9 | Preparar plantilla reusable. | Configuracion por cliente para vender a otros negocios. |

# 12. Roadmap recomendado

| Semana | Objetivo |
| --- | --- |
| Semana 1 | Base de conocimiento, flujo final, modelo de datos y prototipo conversacional sin integracion real. |
| Semana 2 | Backend, guardado de prospectos, clasificador y pruebas simuladas. |
| Semana 3 | Integracion con WhatsApp Cloud API y pruebas con numero de prueba o sandbox. |
| Semana 4 | Pruebas reales con VA Decoraciones, ajustes y preparacion de demo comercial. |

# 13. Como hacerlo reutilizable

El sistema debe separar el motor del chatbot de la configuracion del negocio.

| Parte fija | Parte configurable por cliente |
| --- | --- |
| Recepcion de mensajes | Nombre del negocio. |
| Manejo de estados | Servicios y paquetes. |
| Guardado de prospectos | Precios base y reglas. |
| Escalamiento humano | Politicas, anticipos y metodos de pago. |
| Clasificacion general | FAQs, tono y mensajes. |
| Panel y reportes | Canales y datos de contacto. |

# 14. Primer entregable de construccion

Para avanzar paso a paso, el primer entregable tecnico debe ser un prototipo conversacional local. No requiere todavia WhatsApp real.

Simular mensajes de un cliente.

Aplicar el flujo de preguntas.

Guardar datos del prospecto.

Clasificar solicitud.

Generar resumen para revision humana.

Dejar lista la estructura para conectar WhatsApp despues.